附件1

柳州市水利局截至2022年末发行的新增政府一般债券情况表

| 部门名称 | 债券信息 | | | | | | | 债券项目情况 | | | | | | | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模（万元） | 发行时间（年/月/日） | 债券利率（%） | 债券期限（年） | 项目名称 | 项目所在地区 | 项目总投资 | | 项目已实现投资 | | 建设进度及运营情况 |
|  | 其中：债券资金安排 |  | 其中：债券资金安排 |
|
| 柳州市水利局 | 2022年广西壮族自治区政府一般债券（一期） | 2205278 | 一般债券 | 7000 | 2022/2/22 | 2.95 | 10年 | 广西柳江防洪控制性工程洋溪水利枢纽 | 三江 | 1613992.35万元 | 7000万 | 47353.45万元 | 500万元 | 项目可研报告上报国家发展改革委审批所需的社稳、节能、移民安置规划报告、资金筹措方案、航评、用地预审及规划选址等6个前置专题只剩选址意见书（贵州部分）受“两寨一桥”文物保护方案审批制约未完成外，其余均已完成。 |  |
| 柳州市水利局 | 2022年广西壮族自治区政府一般债券（一期） | 2205278 | 一般债券 | 40 | 2022/2/22 | 2.95 | 10年 | 柳州市山洪灾害防治项目(山洪灾害防治和山洪灾害非工程措施设施维修养护） | 柳州市 | 179.2万元 | 40万元 | 0万元 | 0万元 | 山洪灾害防治项目已完工，山洪灾害非工程措施设施维修养护项目已完工。 |  |
| 柳州市水利局 | 2022年广西壮族自治区政府一般债券（四期） | 2205764 | 一般债券 | 3000 | 2022/5/18 | 2.97 | 10年 | 广西柳江防洪控制性工程洋溪水利枢纽 | 三江 | 1613992.35万元 | 3000万 | 47353.45万元 | 0万元 | 项目可研报告上报国家发展改革委审批所需的社稳、节能、移民安置规划报告、资金筹措方案、航评、用地预审及规划选址等6个前置专题只剩选址意见书（贵州部分）受“两寨一桥”文物保护方案审批制约未完成外，其余均已完成。 |  |
| 柳州市水利局 | 2022年广西壮族自治区政府一般债券（六期） | 2271158 | 一般债券 | 1296 | 2022/6/16 | 2.92 | 10年 | 柳州市本级水利项目(柳州市防洪工程河西堤竹鹅溪泵站扩容改造工程) | 柳州市 | 6257.33万元 | 1296万元 | 334.97万元 | 2.53万元 | 目前已完成9 台立式轴流泵改造为立式潜水贯流泵，试运行调试水泵正常，项目工程已基本完工。 |  |

注：1.本表由使用一般债券资金的部门逐笔填列后于每年6月底前公开，本次反映2021-2022年末一般债券及对应项目情况。

2.项目所在地区按照标准行政区划名称填写。