附件1

柳州市水利局截至2023年末发行的新增政府一般债券情况表

| 部门名称 | 债券信息 |  |  |  |  |  |  | 债券项目情况 |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模（万元） | 发行时间（年/月/日） | 债券利率（%） | 债券期限（年） | 项目名称 | 项目所在地区 | 项目总投资 |  | 项目已实现投资 |  | 建设进度及运营情况 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其中：债券资金安排 |  | 其中：债券资金安排 |  |  |
| 柳州市水利局 | 2022年广西壮族自治区政府一般债券（一期） | 2205278 | 一般债券 | 7000 | 2022/2/22 | 2.95 | 10年 | 广西柳江防洪控制性工程洋溪水利枢纽 | 三江县 | 1613992.35万元 | 7000万 | 56633.75万元 | 500万元 | 截至2023年底，洋溪水利枢纽工程前期工作涉及的26个专题报告已全部完成编制，18个已获批复。其中可研审批所需的8个前置专题全部完成，满足可研上报条件。 |  |
| 柳州市水利局 | 2022年广西壮族自治区政府一般债券（一期） | 2205278 | 一般债券 | 40 | 2022/2/22 | 2.95 | 10年 | 柳州市山洪灾害防治项目(山洪灾害防治和山洪灾害非工程措施设施维修养护） | 柳州市 | 179.2万元 | 40万元 | 69.24万元 | 0万元 | 截至2023年底，山洪灾害防治项目已完工，山洪灾害非工程措施设施维修养护项目已完工。 |  |
| 柳州市水利局 | 2022年广西壮族自治区政府一般债券（四期） | 2205764 | 一般债券 | 3000 | 2022/5/18 | 2.97 | 10年 | 广西柳江防洪控制性工程洋溪水利枢纽 | 三江县 | 1613992.35万元 | 3000万 | 56633.75万元 | 0万元 | 截至2023年底，洋溪水利枢纽工程前期工作涉及的26个专题报告已全部完成编制，18个已获批复。其中可研审批所需的8个前置专题全部完成，满足可研上报条件。 |  |
| 柳州市水利局 | 2022年广西壮族自治区政府一般债券（六期） | 2271158 | 一般债券 | 1296 | 2022/6/16 | 2.92 | 10年 | 柳州市本级水利项目(柳州市防洪工程河西堤竹鹅溪泵站扩容改造工程) | 柳州市 | 6257.33万元 | 1296万元 | 1419.85万元 | 926.58万元 | 截至2023年底，已完成9 台立式轴流泵改造为立式潜水贯流泵，试运行调试水泵正常，项目工程已基本完工。 |  |
| 柳州市水利局 | 2023年广西壮族自治区政府一般债券（一期） | 2305144 | 一般债券 | 21055 | 2023/2/16 | 3.04 | 10年 | 柳州市本级水利建设项目（广西柳江防洪控制性工程洋溪水利枢纽） | 三江县 | 1613992.35万元 | 20000万 | 56633.75万元 | 0万元 | 截至2023年底，洋溪水利枢纽工程前期工作涉及的26个专题报告已全部完成编制，18个已获批复。其中可研审批所需的8个前置专题全部完成，满足可研上报条件。 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 柳州市本级水利建设项目（柳州市防洪工程河西堤竹鹅溪泵站扩容改造工程） | 柳州市 | 6257.33万元 | 581万元 | 1419.85万元 | 0万元 | 截至2023年底，已完成9 台立式轴流泵改造为立式潜水贯流泵，试运行调试水泵正常，项目工程已基本完工。 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 柳州市本级水利建设项目（龙怀灌区续建配套与现代化改造项目） | 柳州市 | 4074万元 | 474万元 | 467.72万元 | 194.89万元 | 截至2023年底，龙怀灌区Ⅰ、Ⅱ标已基本完成渠道工程4km改造建设，水源工程1、2号塘堰基本完成，总干渠管理房装修，土方合计1200m³，砼合计450m³，工程完成投资848万元。 |  |

注：1.本表由使用一般债券资金的部门逐笔填列后于每年6月底前公开，本次反映2022-2023年末一般债券及对应项目情况。

2.项目所在地区按照标准行政区划名称填写。